工作进度汇报

汇报人：谭成

日期：2026年4月3日

一、近期主要工作内容

1. 粒球构建的采样加速策略

针对上周提到的因特征相似度计算导致训练时间过长的问题，这周我没有直接修改模型结构，而是引入了一种简单的**"邻域采样"策略**。之前的全连接计算确实太耗时，这周我尝试在构建粒球时，只对每个节点的Top-K个最近邻进行特征比对，而不是和所有节点比对。虽然这只是一个工程层面的近似处理，但实验证明效果很好，训练速度明显回升，恢复到了和基线模型差不多的水平，而且并没有明显牺牲粒球的语义纯度。这算是解决了一个落地的工程瓶颈。

2. 扩散门控机制的参数自适应调整

关于上周提到的"简单过滤不够完美"的问题，这周我对扩散机制里的那个"门控"系数做了一点微调。之前那个衰减因子是手动设的一个固定值，这周我把它改成了基于梯度的自适应参数。也就是说，模型在训练过程中可以根据当前的损失情况，自己动态调节这个"过滤网"的松紧程度。

3. 实验验证与阶段性结论

这周主要跑了一下这两个改动的消融实验。结果显示，引入采样后速度确实提上来了，准确率只掉了不到0.5%，可以忽略不计；而加上自适应门控后，在高噪声数据上的表现比固定阈值稍微稳了一点点。目前的模型算是进入了一个比较平稳的状态：既有了一定的抗噪能力，速度也还能接受。不过我也发现，那个自适应参数有时候会震荡，下周可考虑给它加个限制。

二、下周工作计划

1. 完善消融实验与对比实验

- 虽然速度问题解决了，但还需要把完整的消融实验跑一遍，确认采样策略和自适应参数各自的具体贡献

- 继续推进与主流方法（GraphCL, BGRL）的对比，重点观察在不同噪声比例下的性能曲线

2. 撰写论文方法论章节

- 微调了核心模块，可以开始撰写论文的Method部分，把粒球构建和扩散机制的公式定下来

3. 探索可视化展示

- 尝试画出带有门控权重的图结构示意图，用于论文中的定性分析展示